Gara Község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2005./II.17./ ökr. rendelete

 

A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Hulladékgazdálkodási tervének elfogadásáról

 

1.§.
/1/ A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 35.§-ban kapott felhatalmazás alapján a település környezetvédelmi programjával összhangban és a helyi hulladékgazdálkodási problémák számbavételével a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Hulladékgazdálkodási tervét (továbbiakban hulladékgazdálkodási terv) a képviselő-testület az 1. és a 2/14. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

/2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Gara, 2005. február 16.

 

polgármester s.k.








körjegyző s.k.
 

Kihirdetve: 2005. február 17.

BAJAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

I.

A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

Az Elkészített terv adatbázisát a 2002. évi adatok képezik.

A terv hatéves időszakra készült: 2004-2009.

A terv készítője:
Petrity József környezetvédelmi szakértő




6500 Baja, Galamb u. 15.

A tervezési terület a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területe.

Érintett települések:

  1.
Baja város 



38.503 lakos

  2.
Bácsbokod nagyközség

  3.195 lakos

  3.
Bácsborsód



  1.333 lakos

  4.
Bácsszentgyörgy község

     210 lakos

  5.
Bátmonostor község


  1.750 lakos

  6.
Csátalja község


  1.750 lakos

  7.
Csávoly község


  2.140 lakos

  8.
Dávod község



  2.405 lakos

  9.
Dunafalva község


  1.125 lakos

10.
Érsekcsanád község


  2.927 lakos

11.
Érsekhalma község


     734 lakos

12.
Felsőszentiván község

  2.036 lakos

13.
Gara község



  2.626 lakos

14.
Hercegszántó község


  2.421 lakos

15.
Nagybaracska község


  2.556 lakos

16.
Nemesnádudvar község

  2.116 lakos

17.
Rém




  1.432 lakos

18.
Sükösd nagyközség


  4.126 lakos

19.
Szeremle község


  1.627 lakos

20.
Vaskút község



  3.693 lakos



Összesen


78.705 lakos

A lakosságszámot a Homokhátsági Regionális Szilárd Hulladékkezelési Konzorcionális Együttműködés szerződése alapján vettem figyelembe, mivel ez a projekt biztosítja a tervezett fejlesztések pénzügyi fedezetének meghatározó részét.

A kistérség területe kedvező talajadottságai miatt intenzív mezőgazdasági tevékenységre alkalmas. Az északi, a homokhátsági részeken szőlő, gyümölcs termesztés és az ártéri és kisebb homoki területeken intenzív erdőgazdálkodás folyik.

Iparára a mezőgazdasági, élelmiszeripari tevékenység a jellemző.

A kistérség közlekedési viszonyait a Bátaszék-Kiskunhalas vasútvonal, az 51-es, 54-es, 55-ös jelű főútvonalak, a Türr István híd és a dunai vízi út erősíti. Hercegszántónál határátkelővel rendelkezik.

A kistérség Bács-Kiskun megye dél-nyugati részén, az Alsó-Dunavölgyben, A Duna-Tisza közi és a Bácskai hátságon helyezkedik el. A Duna-Völgy 20-30 km széles tektonikus és  eróziós mélyedés, keleti-nyugati irányban egyaránt éles peremmel különül el a hátsági részektől. A hátsági rész morfológiailag két viszonylag jól elkülönülő részből áll. Északon található a homokos, délen a löszös szerkezetű hátság. Ezek többnyire hosszú gerincekkel, illetve lösztáblákkal ékelődnek egymásba. A terület általában északról déli irányba lejt, állandó és időszakos vízfolyásokkal szabdalt. A vízfolyások sűrűsége és vízhozama kelet-nyugati irányba növekszik. A térségben a napsütéses órák száma magas. Az átlag hőmérséklet a nyári félévben viszonylag kiegyensúlyozott, a téli félévben inkább szélsőségesnek mondható. Csapadék szempontjából a kistérség a mérsékelten csapadékos kategóriába sorolható.

Földtani szempontból a Dunavölgy rétegsora alul főleg folyóvízi kavicsból, kavicsos homokból, felfelé homokból, finom alluviális agyagból, illetve 30-70 % karbonátot tartalmazó üledékből áll. A felszínen lévő finom szemcseösszetételű réteg vastagsága 2-3 m,  feltöltött folyómedrekben 6-8 m is lehet. A feltöltődött folyómederszakaszok feltöltődésének végső fázisaként tőzegképződés is előfordul. A hátsági területeken az üledékképződés folyamatos, vagyis a pannóniai beltengeri-tavi üledékek felett a felső-pliocén és alsó-pleisztocén képződmények hordalékkúpszerűen és folyóvízi lerakódások formájában halmozódtak fel, majd ezek felett szélhordta üledék (futóhomok, lösz) képződött.

A talajvíz átlagos mélysége a Dunavölgyben 1-2 m, a talajvíz járását alapvetően a Duna vízállásának viszonyai határozzák meg. A hátságon az átlagos talajvíz mélység 4 méterre tehető, az átlagos talajvízjárás éven belül alakulására jellemző, hogy az évi magas értékek április-májusra tehetők, míg a minimum értékek októberben fordulnak elő. A települések csatornázottságának hiánya miatt a talajba történő tömeges szennyvízelhelyezés a települési belterületeken talajvíz emelkedést (talajvíz dombot) hozott létre.

A Dunavölgy erősen vízjárta területének legjelentősebb vízfolyása a mesterséges kialakítású Dunavölgyi Főcsatorna, mely a terület vízgazdálkodását alapvetően meghatározza. Baja város alatti területrészeken ugyanezt a funkciót a Ferenc-tápcsatorna látja el. A hátsági részen található az állandó és időszakos vízfolyások hálózatából álló Kígyós belvízrendszer. A vízgyűjtő területen a nagy kiterjedésű, de kis energiájú egyenletes felszíni formák uralkodnak, amelyeket észak-déli irányba felszabdalt a vízhálózat.

A kistérségben jelentős nagyságú természetvédelmit területek és természeti értékek találhatók, a Duna-Dráva Nemzeti Park dunai területei a Gemenci és a Béda-Karapancsai Tájvédelmi körzetek.

1.

A program szükségessége

A hosszú távon fenntartható fejlődés biztosításának alapvető feltétele a természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmód, ami a nem megújuló erőforrások kitermelésének mérséklését, a hatékony és takarékos anyag- és energia felhasználást, valamint a környezet minél kisebb mértékű terhelését kívánja meg.

Ennek érdekében biztosítani kell a hulladékképződés megelőzését biztosító anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását, a veszélytelenebb, kisebb kockázatot jelentő hulladékot eredményező anyagfelhasználást, másodsorban a képződő hulladék anyag- és energiatartalmának minél teljesebb hasznosítását, végül a nem hasznosuló hulladék környezetveszélyeztetést és egészségügyi kockázatot kizáró ártalmatlanítását, ezzel együtt a környezetet hosszú távon is terhelő, hasznos területeket igénybe vevő hulladéklerakások minimalizálását.

A települési környezet állapotát a kulturált lakhatóság körülményeit alapvetően befolyásolja az adott településen megvalósuló hulladékgazdálkodás milyensége, színvonala. A hulladék az  élet szinte minden területén, minden napján megjelenő környezeti hatótényező, melynek káros hatása a kedvezőtlen esztétikai megjelenéstől, az életet veszélyeztető mérgező, fertőző hatásig egyaránt érvényesülhet és ugyanúgy hathat a mi életünkre, mint az unokáink jövőjére.

Mindezeket felismerve határozott úgy a társulási tanács, hogy az átgondolt, szakszerű és  széleskörű nyilvánosság mellett folyó hulladékgazdálkodási tevékenység megvalósítása  érdekében a hulladékgazdálkodási törvényben szabályozott módon hulladékgazdálkodási  tervet dolgoz ki és valósít meg.

2.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos általános követelmények

A hulladékgazdálkodás területén az Európai Unió a tagországok számra egységes szabályozást ír elő. Ennek megfelelően a hulladékokról szóló, direktívák tartalmának minden  tagországban egységesen érvényesülni kell.

A direktívák szemlélete, törekvései az alábbiak szerint foglalhatók össze:

· Alapkövetelmény, hogy a hulladékok és az azokkal kapcsolatos tevékenységek az emberi egészséget és környezetet ne veszélyeztessék és ne károsítsák.

· A prioritások meghatározásakor a hulladékgazdálkodás elsődleges céljának azt kell tekinteni, hogy a lehető legkisebb mértékűre csökkenjen a természeti erőforrások használatának mértéke, valamint a környezet hulladékok általi szennyezésének kockázata.

· A fejlesztési irányoknak a hulladék képződés megelőzése és minimalizálása irányába kell hatniuk. Ezt követi a hulladék hasznosítása és ártalmatlanítása.

· A meglévő hulladékok okozta szennyeződéseket a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni.

· A „szennyező fizet” elvnek megfelelően a hulladék kezelés költségeit fedeznie kell a hulladékká vált termék gyártójának, vagy a fogyasztónak, akinél a termék hulladékká vált.

3.

A  hulladékgazdálkodási terv célja és 

A települési környezetvédelmi programokkal való összhangja

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzései a települési hulladékgazdálkodás továbbfejlesztésére és infrastrukturális feltételeinek meghatározására

A hulladékgazdálkodás ismertetett alapelveinek és az EU követelményeinek megfelelően  kerültek meghatározásra részben a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, részben az időközben kidolgozott és a Kormány által elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási tervben  olyan hosszú távú célkitűzések, amelyek a települési szilárd hulladékgazdálkodást a jövőben jelentősen megváltoztatják.

A célkitűzések rövid összefoglalása időrendi sorrendben a következő:

2002-ig:

· A Hgtv-nyel összhangban lévő új típusú, hatékony önkormányzati rendeletek hatálybaléptetése az illegális hulladéklerakás megakadályozására.

· A műszakilag nem megfelelő lerakóhelyek környezeti veszélyességének feltárása

· Piackonform gazdasági ösztönzőrendszer hatályba helyezése a környezeti kockázattal bíró termékek kiváltására.

· A hasznosítható hulladékösszetevők visszagyűjtési és hasznosítási arányának növelése, üveg esetében 17 %-ra, műanyag esetében 44 %-ra, fémnél 82 %-ra

· Az ország minden településének bevonása a szervezett hulladékgyűjtésbe (2000 fő alatti lakos számú településen 2003. január 1-ig).

· Az ország egész területén a regionális hulladékgyűjtő,- szállító körzetek kijelölése.

· A városi településeken a szelektív gyűjtés gyakorlati megvalósításának megkezdése.

· Részletes tanulmány készítése a szerves hulladékok szelektív gyűjtésének és komposztálás bevezetésének magyarországi lehetőségeiről.

· A szelektíven gyűjtött hulladékok előkezelő-telepeinek helykijelölése és kapacitásának meghatározása.

· Az ország egész területére ki kell alakítani a központi hulladékkezelő,- ártalmatlanító telepek rendszerét.

· Az ország egész területén el kell végezni az illegális lerakók és a szennyezett területek feltárását.

2005-ig:

· Életciklus elemzéseken alapuló műszaki fejlesztési feladatok elvégzésével a tartós, illetve többször felhasználható termékek körének meghatározása.

· A hasznosítható  hulladékösszetevők visszagyűjtési és hasznosítási arányának növelése üveg esetében 30 %-ra, papír esetében 51 %-ra, műanyag esetében 61 %-ra, fémnél 87 %-ra, textilnél 8 %-ra, a biológiailag lebontható szerves hulladékok esetében (2004. július 1-ig) 25 %-ra.

· Szelektív gyűjtéssel, komposztálással kapcsolatos projektek támogatása

· szelektív gyűjtés bevezetése,

· komposztálótelep létesítése,

· szerves hulladékgazdálkodással kapcsolatos kutatás-fejlesztés.

· Szelektív gyűjtési projektek eredményei alapján a komposztálási program kiterjesztése a biológiailag lebontható szerves hulladékok esetében (2004. július 1-ig) 25 %-ra.

· Regionális települési hulladéklerakók rendszere és kapacitás bővítése kialakításának megkezdése, illetve folyamatos továbbépítése.

· Az ország egész területén (többségében) térségi hulladékgazdálkodási rendszerben folyjon a települési hulladékok kezelése.

· Az ország városaiban és a 2000 főnél nagyobb lélekszámú településeiben szelektív hulladékgyűjtési rendszert kell üzemeltetni.

· A 2000 fő alatti kis  településekben is meg kell teremteni az igény szerinti, részleges szelektív gyűjtés feltételeit.

· Olyan országos hulladéklerakó-kapacitás kiépítése, amely 2010-ig biztosítja a lerakási igények fedezését.

· Az ország területén ne legyen megtalálható már illegális hulladéklerakó-hely, illetve hulladékkal szennyezett terület.

· Az első 50, műszaki védelem nélküli, legveszélyesebbnek ítélt lerakóhely lezárása, rehabilitálása.

2010-ig:

· Regionális települési hulladéklerakók rendszerének folyamatos kapacitásbővítése, illetve továbbépítése úgy, hogy maximum 100-120 lerakó telep üzemeljen.

· A kiépített lerakókapacitás mintegy 5 éves tartalékkapacitással rendelkezzen az országos átlagos kapacitásviszonyok és ennek területi kiegyenlítettsége tekintetében.

· A biohulladékok (a biológiailag lebontható szerves hulladékok) szelektív gyűjtésének és kezelésének kiterjesztése Magyarországon (2007. július 1-ig) 50 %-ra.

2015-ig:

· A kiépített lerakókapacitás 2020-ig biztosítsa a lerakási igényeket az országos kapacitásviszonyok és a területi kiegyenlítettség tekintetében.

· A mintegy 300-500 ezer fő népességű hulladékgazdálkodási körzetekben  hulladékégető berendezéssel való termikus hasznosítás megvalósítása, a lerakásra kerülő hulladékmennyiség csökkentése.

· A biohulladékok szelektív gyűjtésének és kezelésének kiterjesztése Magyarországon, és a 65 %-os lefedettség elérése (a bomló szervesanyag-tartalom lerakott mennyisége maximum a bázisévhez viszonyított mennyiség 35 %-a).

2020-ig, illetve utána:

· Az országban már csak 10-15 nagy befogadóképességű regionális hulladéklerakó üzemeljen tovább.

· A hasznosítható hulladékösszetevők visszagyűjtési és hasznosítási arányának növelése üveg esetében 37 %-ra, papír esetében 46 %-ra, műanyag esetében 58 %-ra, fémnél 90 %-ra, textilnél 12 %-ra, az egyéb szervetlen hulladékok esetében 10 %-ra.

· Magyarországon az összes műszaki védelem nélküli hulladéklerakó lezárásra és rekultiválásra kerül.

A települések környezetvédelmi programjai alapvető célként fogalmazzák meg, hogy minden hulladékkal összefüggő tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy a hulladék:

· mennyiségének csökkenését eredményezze,

· az újrahasznosítását minél nagyobb arányban tegye lehetővé,

· a környezet terhelése minimálisra csökkenjen,

· keletkezésének ellenőrzésére, megítélésére és minősítésére szolgáló adatok biztosítva legyenek.

Az előzőek alapján a települési hulladékgazdálkodási terv az alábbi célokat jelöli meg:

· A  kialakítandó hulladékgazdálkodási infrasruktúra a teljes tervezési területre, legalább 20 év időtartamra biztosítsa a települési szilárd és folyékony, valamint a speciális hulladékok hasznosítását, környezetkímélő kezelését és ártalmatlanítását.

· A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a következő frakcióknál:  papír, műanyag, fém, üveg, biológiailag bontható, elektronikai és lakossági veszélyes hulladékok. A hulladék  visszaforgatható és újrahasznosítható elemei értékesítésre kerüljenek.

· A jelentős beruházással megvalósult lerakó és ártalmatlanító kapacitás gazdaságos kihasználásának biztosítása.

· A lerakóban elhelyezett települési szilárd hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése, a szerves hulladékok és a szennyvíz telepi iszapok együttes komposztálása.

· A települési hulladék veszélyes komponenseinek külön gyűjtése, másodnyersanyagként történő hasznosítása és szakszerű ártalmatlanítása.

· A szelektíven gyűjtött anyagokból másodnyersanyagok előállítása (pl: komposzt, papír, műanyag, üveg stb.).

· Az illegális hulladéklerakások felszámolása és a felhagyott lerakók rekultivációja.

· PR tevékenység végzése, a szelektív hulladékgyűjtés serkentése, a környezettudatos magatartás növelése érdekében.

4.

A keletkező hulladékok típusai, mennyisége, eredete

4.1. A keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete:


4.1.1. Nem veszélyes hulladékok:




Hulladék





Mennyiség (t/év)



Települési szilárd hulladék




39.793




Települési folyékony hulladék



  8.715




Kommunális szennyvíziszap




  5.960




Építési-bontási hulladékok és egyéb




inert hulladékok*





  5.800




Mezőgazdasági és élelmiszeripari




nem veszélyes hulladékok*




     -




Egyéb gazdálkodói nem veszélyes




hulladékok* közterület tisztítás



     425

* csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó



  tevékenységekből keletkező hulladék mennyisége szerepel

A települési szilárd hulladék mennyiségének – a begyűjtő szervezet becslése szerint – 70-75 %-a a lakosságtól származik, a közületektől (intézmények, gazdálkodó szervezetek) 25-30 % kerül beszállításra.

A települési folyékony hulladék döntő része a lakosságtól származik és a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás keretében kerül beszállításra a szennyvíztisztító telepre.

Az építési és bontási hulladékok meghatározó része a lakossági építkezések során képződik. Az utak, térburkolatok bontása során keletkező, és egyéb beton hulladékok, valamint az aszfalt hulladékok a Soltút Kft. kezelő telepén kerül hasznosításra (az nem szerepel a táblázatban).

A közterületek takarításából keletkező vegyes hulladék is a szilárd hulladéklerakóra kerül.

A kommunális szennyvíz iszap biológiai stabilizáció, sűrítés és víztelenítés után földnedves állapotban a városi ideiglenes iszaplerakóra kerül.


4.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladék számok:



Veszélyes hulladékok





Mennyiség (t/év)




Elektromos és elektronikai hulladékok


    1




Állati eredetű hulladékok




  14,4




Egyéb hulladék, konyhai hulladékok



  68,4


Nem veszélyes hulladékok



Csomagolási hulladékok összesen



126


4.1.3. Csomagolási hulladékok:




Papír és karton csomagolási hulladék


  50




Műanyag csomagolási hulladék



  13




Üveg csomagolási hulladék




  63



Összesen:






126

4.2. A felhagyott hulladéklerakókban felhalmozott szilárd hulladékok mennyisége:

	Sorsz.
	Település 
	Lerakóhely

hrsz.
	Lerakás

kezdete 
	Lerakó 

területe (ha)
	Lerakott 

hulladék

(ezer m3)

	1.
	Bácsbokod
	0113
	1991
	5,0
	48,0

	2.
	Bácsborsód
	0243/2
	1980
	2,0
	4,6

	3.
	Bácsszentgyörgy
	033/17
	1968
	1,0
	17,5

	4.
	Baja
	0107/284
	1978
	10,0
	1500,0

	5.
	Bátmonostor
	027/21
	1980
	1,5
	92,0

	6.
	Csátalja
	0307/2
	1980
	1,0
	322,0

	7.
	Csávoly
	0252/117
	1979
	1,0
	14,4

	8.
	Dávod
	0281/12
	1981
	2,0
	44,0

	9.
	Dunafalva
	0189
	1986
	3,1
	15,6

	10.
	Érsekcsanád
	0267/4
	1991
	2,0
	43,2

	11.
	Érsekhalma
	nemesnádudvari lerakóba szállította

	12.
	Felsőszentiván
	073/2
	1999
	1,5
	6,0

	13.
	Gara
	014/4
	1991
	0,2
	36,0

	14.
	Hercegszántó
	050/1
	1986
	3,3
	51,0

	15.
	Nagybaracska
	csátaljai lerakóba szállította

	16.
	Nemesnádudvar
	0365/5
	1989
	5,0
	42,6

	17.
	Rém
	026
	1980
	8,0
	91,0

	18. 
	Sükösd
	070/2
	1992
	4,6
	55,0

	19.
	Szeremle
	0160/30
	1996
	0,6
	2,8

	20.
	Vaskút
	011/2/B
	1981
	4,2
	99,0


A kistérség közigazgatási területén jelentős mennyiségű illegálisan lerakott települési szilárd hulladék, valamint építési-bontási hulladék található. Az illegális hulladéklerakások felmérésére 2005. évben pályázati segítséggel reményeink szerint sor kerül.

Az illegális hulladék lerakások döntő volumenét az építési és bontási hulladékok teszik ki 10-15 %-nyi települési szilárd hulladékkal keveredve. A felmérés után lehetőség nyílik a szükséges intézkedések és a felszámolási kötelezettségek megállapítására.

4.3. A kistérség közigazgatási területére beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és mennyisége:

     4.3.1.
Nem veszélyes hulladékok:


beszállított

kiszállított


    
Települési szilárd hulladék


9.601 (t/év)

        -

A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. a kistérség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, más településekről települési szilárd hulladékot szállít be a kistérség jelenleg üzemelő hulladéklerakójába.

4.3.2
A kistérség közigazgatási területére beszállított és onnan kiszállított kiemelten kezelendő hulladék áramok:

településre

településről 

hulladék



       beszállított (t/év)
         kiszállított (t/év)
veszélyes hulladékok


állati eredetű hulladék


-

  14,4

nem veszélyes hulladékok


csomagolási hulladékok összesen

-

126

4.3.3. Csomagolási hulladékok:


településre

településről 

hulladék



       beszállított (t/év)
         kiszállított (t/év)


Papír és karton csomagolási hulladék



  50



Műanyag csomagolási hulladék




  13



Üveg csomagolási hulladék





  63




Összesen:







126

4.4. A kistérség éves hulladék mérlegének bemutatása:

4.4.1. Nem veszélyes hulladékok

lerakás

           egyéb 

hulladék



       
     t/év

%            t/év            %        


Települési szilárd hulladék 


49.394

100



Települési folyékony hulladék




8.715
       100



Kommunális szennyvíziszap


  5.960

100



Építési-bontási hulladékok és



egyéb inert hulladékok


  5.800

100



Egyéb gazdálkodói nem veszélyes



hulladékok, közterületről


     425

100

4.4.2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok:

        hasznosítás
           egyéb 

hulladék



       
     t/év

%            t/év            %        


Veszélyes hulladékok



   Elektromos és elektronikai hulladék
         1

100



   Állati eredetű hulladékok


       14,4
100



   Egyéb hulladék, konyhai hulladék

       68,4
100



Nem veszélyes hulladékok



   Csomagolási hulladékok összesen




     84
       100

4.4.3. Csomagolási hulladékok:

Egyéb kezelt



Hulladék





t/év


  %


Papír és karton csomagolási hulladék

50


100



Műanyag csomagolási hulladék


12


100



Üveg csomagolási hulladék



22


100


Összesen:





84


100

5.

A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

A hulladékok kezelésével kapcsolatban a város hulladékgazdálkodási feladatait érintően az alábbi jogszabályok írnak elő alapvető műszaki követelményeket:

· 5/2002. /X. 29./ KvVM rendelet a települési szilárd hulladékok kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályairól.

· 4/1984. /II. 1./ ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról.

· 50/2001. /IV. 3./ Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól.

· 213/2001. /XI. 14./ Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

· 16/2001. /VII. 18./KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.

· 22/2001. /X. 10./ KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről.

· 16/2002. /IV. 10./ EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről.

· 71/2003. /VI. 27./ FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól.

· Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2004. /VI. 18./  rendelete, Baja város köztisztaságával és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről.

· A 45/2004. /VII. 26./ BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól.

· Települési rendeletek.

A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma: 

	Engedélyes neve
	Cím
	Telephely
	Tárgy
	Engedély száma
	Engedély

érvényességi ideje

	Bajai Komm. És

Szolg. Kht.
	Baja, Rókus u. 14.
	Baja, Ipartelepi út
	Szilárd telep.hull.
	47036-3/2003.
	2003. 12. 31.

	Bakos Kft.
	Baja, Dózsa Gy. út 77.
	Baja, Dózsa Gy. út 77.
	Folyékony hull.
	K4K1230/04.
	2008.

	Sevaracz Józsefné
	Baja, Vajk u. 21.
	Baja, Vajk u. 21.
	Folyékony hull.
	K4K2322/04.
	2008.

	Felső-Bácskai  Hull.gazd.Kft.
	Vaskút, Kossuth u. 90.
	Baja, Ipartelepi út
	Szilárd telep.hull.
	45772-13/2002.
	2003. 12. 31.

	Bajavíz Kft.
	Baja,

Mártonszállási út 81.
	Szennyvíztelep
	Folyékony hull.
	55025-27/2000
	2005. 12. 31.

	Bajai Komm. És Szolg. Kht.
	Baja, Rókus u. 14.
	Baja, Ipartelepi út
	Kezelése elektr. hull.
	Folyamatban van
	Folyamatban van


6.

Egyes hulladék típusokra vonatkozó speciális intézkedések

Baja város területén egy darab hulladékudvar működik az Ipartelepi úton. Működtetése, engedélyeztetése kívánni valót hagy maga után. Ennek rendezése a közeljövő feladata.

A szelektív lakossági papírgyűjtésre 116 db 150 l-es és 68 db. 500 l-es edényzet szolgál. Az edényzet ürítése időszakosan, rendszeresség nélkül, lakossági telefon jelzésekre történt és a  papírhulladékok hasznosításra való továbbadásával is jelentős problémák merültek fel.

A városban 9 db. gyűjtősziget üzemel, szigetenként 4 db. speciális edényzettel. A színes üveg és a fehér üveg gyűjtésére 1-1 db, a műanyag flakonok gyűjtésére 2 db. fenékürítős, felül bedobónyílásos edényzet szolgál. A szelektíven begyűjtött csomagolóanyagok hasznosításra  való továbbadásával gondok merültek fel.

Nemesnádudvaron, Sükösdön, Dávodon, Nagybaracskán és Vaskúton 4-4 db. gyűjtősziget üzemel, egyenként 4 db. speciális gyűjtőedényzettel.

Érsekcsanádon, Garán, Bácsbokodon 2-2 db. gyűjtőszigetet alakítottak ki 4 db-os edénykészlettel.

Érsekhalmán, Csátalján, Dunafalván, Szeremlén és Bátmonostoron 1-1 db. gyűjtősziget 4 db-os edényzettel szolgálja a szelektív hulladékgyűjtést.

A szelektíven begyűjtött csomagolóanyagok hasznosításra való továbbadásával gondok merültek fel.

A hulladékok kezelésére és gyűjtésére  felhatalmazott vállalkozások

és kezelő telepek

7.1. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelő telepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások: 

A kistérségben a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás végzésére jogosult szervezet a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. Vaskút, Kossuth : u. 90. A települési szilárd hulladék begyűjtését a közszolgáltató megbízása alapján Baja városban a Bajai Kommunális és Szolgáltató Kht. Baja, Rókus u. 14., a többi településen a közszolgáltató végzi.

A szelektív hulladékgyűjtő rendszer üzemeltetésével kapcsolatos információk a 6. pont alatt az előzőekben ismertetésre kerültek.

A szelektív gyűjtőrendszert a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti. A települési folyékony hulladékszállítási közszolgáltatás végzésére kijelölt szervezet Baján a Bajai Kommunális és Szolgáltató Kht, mely a tevékenységet alvállalkozók bevonásával végzi el.

A folyékony hulladék begyűjtését alvállalkozóként a Bakos Kft. és Severacz József egyéni vállalkozó végzi. A többi településen a folyékony hulladék szállítására közszolgáltató nem  került kijelölésre.

Az építési és bontási hulladékok összegyűjtését szervezetten Baján a Bajai Kommunális és  Szolgáltató Kht. Látja el. A lakossági állati eredetű hulladékok összegyűjtését a Bajai Kommunális és Szolgáltató Kht. Végzi a gyepmesteri szolgáltatás keretében a teljes kistérség területén.

7.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése.

A települési szilárd hulladékok, valamint az építési és bontási hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása a Baját és Bácsbokodot összekötő 5501 jelű közút jobb oldalán a várostól Dél-keleti irányban, a Baja helységnév jelzőtábla után 2 km-re a 0107/284 hrsz-ú lerakóhelyen történik. A lerakóhely műszaki védelemmel nem rendelkezik, környezetvédelmi felülvizsgálata folyamatban van. A hulladék elhelyezése rendezett lerakással történik. A lerakott hulladék tömörítését 1 db kompaktorral végzik. A tömörített hulladék takarása a kiszállított építési és bontási hulladék felhasználásával, valamint a területen kinyert földanyaggal történik. A lerakóhely felügyelete folyamatosan megoldott. A települési folyékony hulladékok kezelése a városi szennyvíztisztító telepen történik. A telep teljes biológiai tisztításra, nitrogén és foszfor eltávolítására alkalmas technológiával rendelkezik. A szennyvíztisztítóról elfolyó tisztított szennyvíz minőségi paraméterei minden tekintetben kielégítik a vonatkozó vízminőségi előírásokat.

A biológiailag stabilizált, víztelenített szennyvíz iszap elhelyezése ideiglenes jelleggel a 0500/69 hrsz-ú iszapelhelyező telepen történik lerakással. A lerakóhely engedélye a végleges megoldást jelentő, a vaskúti regionális hulladékkezelő telepen megvalósuló komposztáló üzembehelyezéséig szól.

A Bajai Kommunális és Szolgáltató Kht. Az Ipartelepi úton lévő telephelyén egy elektronikai hulladékbontó üzemet hozott létre és működtet.

A konyhai hulladékok hőkezelés után a gyepmesteri telepen állatok etetése céljából hasznosításra kerülnek.

A hulladékkezelő telepek bemutatása

	Kezelő vállalkozások

megnevezése, címe
	Kezelési (D) kód
	Kezelt hulladék
	Kapacitás (t/év)
	Kihasználtság

(%)

	Bajai Komm. és Szolg. Kht.
	D1
	Települési szilárd és építési
	50 000
	100

	Bajavíz Kft.
	D1
	Szennyvíztelepi iszap


	14 000
	100

	Bajavíz Kft.
	D8


	Folyékony hulladék
	36 500
	24


A tervezés időpontjában működő hasznosító szervezetek bemutatása

	Telephely
	Üzemeltető neve,

címe
	Hasznosítási ®

kód
	Kezelt hulladék
	Létesítmény

kapacitása
	Kezelt hulladék

mennyisége 

(t/év)

	Baja, Ipartelepi út
	Bajai Komm. és

Szolg. Kht.
	R5
	elektronikai
	258
	1


7.3. A felhalmozott hulladék tárolásának, helyzetének ismertetése a Dél-Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Terve szerint: 

2004. december 31-ig bezárandó lerakók:

	Település
	Indoklás
	Végső kockázati

érték

	Bácsszentgyörgy
	70 méteren belül felszíni víz. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. 
	4,8

	Bátmonostor
	Magas a talajvíz. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található.
	4,45

	Vaskút
	A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található A lerakót felszíni víz határolja.
	4,29

	Szeremle
	Mindentől távol. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához.
	4,05


2006. december 31-ig bezárandó lerakók:

	Település
	Indoklás
	Végső kockázati

érték

	Sükösd
	Közepes mennyiségű hulladék, műszaki védelem nélkül, de mindentől távol. 
	4,35

	Dunafalva  
	Lakott terület, Duna, Duna-Dráva Nemzeti Park nagyon közel található.
	4,95

	Bácsbokod
	Lakott terület közel, a szél szétfújja a szemetet a szántóföldeken.
	4,07

	Hercegszántó
	Nagyméretű, de csak kommunális hulladék.


	4,96

	Bácsborsód  
	A lerakó melletti nádas között a belvízen úszik a hulladék.


	3,7

	Gara        
	Mindentől távol                            


	4,61


2008. december 31-ig bezárandó lerakók:

	Település
	Indoklás
	Végső kockázati

érték

	Felsőszentiván
	Kevés hulladék, megfelelő műszaki védelem.                               
	4,41

	Csávoly
	Nagy területen, rendezetlen, szétszórt.                             .
	3,62

	Érsekcsanád
	Hozzáértő kivitelezte, az erdőből bejárnak a vadak, fertőzésveszély, több csapda is fellelhető volt.
	4,62

	Baja
	Nagy lerakó, műszaki védelem nélkül.
	4,42

	Csátalja    
	A talaj jól vezeti a vizet. Az erdőszélen a vadakra nézve nagy a fertőzésveszély.
	5,13

	Nemesnádudvar
	Gondozott lerakó.
	3,62

	Dávod
	Nem nagy, rendezett lerakó.
	4,23

	Rém
	Nincs műszaki védelem, a hulladék legalább 8 ha-os területen van szétszórva.
	4,35


A kistérség területén található, engedély nélküli, illegális, használaton kívüli lerakók felmérése várhatóan 2005-ben elkészül jelentős társadalmi összefogással. A felmérés alapján lesz lehetőség a szükséges intézkedések megtervezésére és végrehajtására.

8.

Az elérendő hulladékgazdálkodási célok

A települési hulladékgazdálkodási célok meghatározásánál figyelembe vettük az országos és a  területi hulladékgazdálkodási tervekben megfogalmazottakat, valamint a kistérség adottságait és lehetőségeit.

8.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele.

A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év)

	Hulladék
	2002 (t/év)
	2005 (t/év)
	2008 (t/év)

	Települési szilárd hulladék
	39.793
	43.374
	46.627

	Települési folyékony hulladék
	8.715
	8.300
	4.500

	Kommunális szennyvíziszap
	5.960
	6.100
	6.800

	Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok
	5.800
	6.000
	7.800

	Egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok, közterület tisztítás
	425
	450
	500


A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött hulladékáramok tervezett mennyisége (t/év)

	Hulladék
	2002 (t/év)
	2005 (t/év)
	2008 (t/év)

	Veszélyes hulladékok

   Elektromos és elektronikai hulladék
	1
	5
	15

	   Állati eredetű hulladékok 
	14,4
	15
	15,5

	   Egyéb hulladék, konyhai hulladék
	68,4
	70
	85

	Nem veszélyes hulladékok                            

   Csomagolási hulladékok összesen
	126
	126
	468

	   Gumi
	425
	450
	500

	   Egyéb hulladék
	
	
	


A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékáram tervezett mennyisége (t/év)

	Hulladék
	2002 (t/év)
	2005 (t/év)
	2008 (t/év)

	Papír és karton csomagolási hull.
	50
	50
	250

	Műanyag csomagolási hull.            
	13
	13
	30

	Fém csomagolási hull.
	-
	-
	18

	Üveg csomagolási hulladék
	63
	63
	145

	Textil csomagolási hulladék
	-
	-
	25

	Összesen
	126
	126
	468


8.2. Csökkentési célok

8.2.1. Lerakásra kerülő települési szilárd hulladék csökkentése

A keletkező települési szilárd hulladék jellemző összetétele (tömeg %-ban):

Hulladék alkotó







m/m %

Papír









16,83

Műanyag








  5,23

Textil









  3,87

Üveg









  3,75

Fém









  3,55

Szerves (biológiailag lebomló)






37,50

Veszélyes hulladék







  0,70

Egyéb









28,75

Összesen:







          100

Az összetételre vonatkozó adatokat konkrét mérés hiányában, az Országos Hulladékgazdálkodási Terv alapján határoztuk meg.

Biológiailag bomló hulladékok:

A lerakásra kerülő települési szilárd hulladék mennyiségének legjelentősebb csökkentési megoldása az úgynevezett szerves hányad (biológiailag bontható rész) leválasztása.

Sajnos a vaskúti regionális szilárd hulladéklerakón csak komposztáló tér került kialakításra, a szükséges technológiai gépészet a homokhátsági ISPA fejlesztési program részeként kerül beszerzésre, mely kedvező esetben 2005 – 2006-ban valósulhat meg. Így a 2004. július 1-ig szóló előírás (25 % csökkentés) teljesülésének nincs realitása. Viszont a  Hgt. 2007. július 1-i célkitűzése a lerakásra kerülő biológiailag bomló szervesanyag 50 %-os csökkentése jó szervezéssel megvalósítható.

A csomagolóanyag hulladékok szelektív gyűjtése:

A Hgt. előírása szerinti a hulladékká vált csomagolóanyagok 2005. július 1-ig történő 50 %-os hasznosítási arányának elérése megvalósíthatatlan, mivel a szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre.

A lakossági szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésével, az előkészítő kapacitások meglétét és a zökkenőmentes értékesítés lehetőségét feltételezve kistérségünkben elérhető hasznosítási arány maximálisan 20 % lehet 2008-ig. Ezen belül az anyagában való anyagfajtánkénti hasznosítás 10 %-os aránya teljesíthető.

Feltételezve, hogy a képződő papírhulladék egy jelentős részét (500 t-át a lakosság vegyes tüzelésű tüzelőberendezéseiben hasznosít.

8.2.2. Települési folyékony hulladékok

A bajai szennyvíztisztító telep kapacitásfejlesztése és technológiai hatásfok növelése megtörtént. A tervezési paraméterek szerint a telep folyékony hulladék fogadó  kapacitása 100 m3/nap, ez éves viszonylatban biztonsággal 25.000 t folyékony hulladék fogadását jelenti.

A folyékony hulladékszállítási közszolgáltatás keretében beszállított mennyiségen (8.715 t) felül is fogadóképes a telep. Baja csatornázottsága 70 %-os és a csatornahálózat fejlesztése folyamatosan történik. A kistérség számos településén (Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút, Bátmonostor, Nagybaracska, Dunafalva, Hercegszántó, stb.) a szennyvízkezelési beruházások előkészítése megtörtént. Eredményes pályázatok esetén a megvalósuló beruházások a kistérségben keletkező folyékony hulladék mennyiségét csökkenteni fogják. Így a folyékony hulladék mennyiségének 2005-ig való 5 %-os és 2008-ig való 50 %-os csökkentésének feltételei adottak.

8.2.3. Kommunális szennyvíziszap

A bajai szennyvíztisztító telep terhelésének növekedésével arányosan várható a keletkező szennyvíziszap mennyiségének növekedése. Az iszap biológiai stabilizációja, a tisztítási technológia részeként megtörtént. A leválasztott fölös iszap sűrítés után, kondicionáló szerek adagolása után víztelenítésre kerül. A stabilizált és földnedves  konzisztenciájú iszap jelenleg a kijelölt lerakóhelyre kerül ideiglenes megoldásként. A vaskúti regionális hulladékkezelő telepen kialakításra kerülő komposztáló létesítmény beüzemelése után itt kerül feldolgozásra.

Iszap mennyiségének mintegy 2 %-os növekedése várható 2005-ig és 2008-ig további 10 %-os növekedésre számítunk a kistérségben újabb szennyvíztelepek megépülésével.

Cél a teljes iszapmennyiség komposztálásának 2008-ig történő megvalósítása.

8.2.4. Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladék

Az építési-bontási hulladékok mennyiségében egy jelentős növekedés prognosztizálható. E jelentős növekedés oka a szakértők által jelzett néhány százalékos éves növekedés mellett, az illegális inert hulladéklerakások felszámolására tervezett önkormányzati intézkedésekben kereshető. Az építéshatósági eljárások során kiadott építési, bontási engedélyekben rögzítésre kerül a keletkezett inert hulladékok ártalommentes elhelyezésére vonatkozó előírás, mely a használatbavételi eljárások során számon kérhető a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint.

Ennek hatására 2005. év végére egy 3-4 %-os növekedés várható, majd az inert hulladék kezelő rendszer üzembelépésével egy jelentős, 30 %-os növekedés várható. Cél az inert hulladékok hasznosítási arányának növelése és a maradék hulladék rendezett lerakásának biztosítása.

8.2.5. Az egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok (közterületek tisztításából származó hulladékok)

A közterületeken folyó köztisztasági tevékenység során képződő szilárd hulladékoknak – a tevékenység színvonalának tervezett emelkedése mellett – mennyiségi növekedése várható.

Kedvező fejlődés esetén 2005-ig a közterületek takarításából keletkező szilárd hulladék mennyiségének 15 %-os növekedése várható, mely 2008-ig csökkenő növekedési ütem mellett már csak 10 %-os növekedést fog elérni. Ez a hulladékfajta teljes mennyiségét lerakással tervezzük ártalmatlanítani, csökkentési lehetőségre nincs mód. 

8.2.6. Az elektromos és elektronikai hulladékok

A technológiák rendkívül gyors fejlődése következtében az elavult, kicserélésre kerülő elektronikai eszközök tömeges hulladékká válása várható a közeljövőben. A jogi szabályozatlanság ellenére rendkívül fontos ez a sajátos hulladékfajta kezelésére való felkészülés.

A Baján létrehozott feldolgozó kapacitás (mely az elektronikai hulladékok anyagában való hasznosítását teszi lehetővé) kihasználása fontos feladat. E feladat egy begyűjtő rendszer létrehozását igényli, mely kezdetben meghirdetett időpontokban indított gyűjtőjáratokkal, illetve a hulladék udvari lehetőség felhasználásával indítható. A begyűjtött elektronikai hulladékok mennyiségének ugrásszerű növekedését tervezzük 2005-ig, illetve 2008-ig.

Cél a teljes begyűjtött mennyiség nagy arányú feldolgozása, illetve újrahasznosítása.

8.2.7. Állati eredetű hulladékok

Az állati eredetű hulladékoknak a gyepmesteri szolgálat által történő begyűjtése jól szervezett a kistérségben és hatékonyan működik. A begyűjtés és a szakszerű ártalmatlanítás feltételei biztosítottak. Ezen hulladékfajta keletkezésének mennyiségében számottevő változásra okot adó körülmény nem prognosztizálható. Maximum a begyűjtés hatékonyságának további emelésének hatásaként kismértékű növekedésre lehet számítani 2005-ig, valamint 2008-ig egyaránt.

Célkitűzésünk, hogy már 2005-ig az összes lakosságtól származó állati eredetű hulladék begyűjtése megtörténjen és a szakszerű ártalmatlanítás céljából a teljes mennyiség az ártalmatlanító üzemnek átadásra kerüljön.

8.2.8. Egyéb konyhai hulladékok

A jelenleg szervezetten begyűjtött konyhai hulladékok mennyiségének a – begyűjtés hatékonyságának növelésével bekövetkező – növekedése várható. A hasznosítás teljeskörűen a vaskúti komposztáló telep üzembeállásával nyer megoldást. A begyűjtő rendszer kialakításával 2008-ra a hasznosított konyhai hulladék mennyiségének 30 %os növekedése prognosztizálható.

9.

A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

9.1. A hulladékok kezelésének (begyűjtésének, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának) racionalizálását elősegítő intézkedések.

9.1.1. A települési szilárd hulladékok szállítási kezelési és lerakási rendszerének kialakítása

· A szolgáltatást igénybe vevő lakossági, intézményi és gazdálkodói adatbázis létrehozása. Ezen belül a lakossági címlista pontosítása, a szolgáltatás igénybevételének speciális eseteire a megoldások kidolgozása (üdülőterületek szemétszállítása, konténeres, kukás körzetek kialakítása, a szabvány ürítő járművekkel nem járható utcákban a szállítás megoldása, egyedül álló, idős állampolgárok szolgáltatási igényének figyelembe vétele).

· Mennyiségarányos díjrendszer bevezetésének vizsgálata és bevezetése.

· A vaskúti regionális hulladékkezelő telep üzembehelyezése érdekében megoldandó a beszállított hulladékok kezelése. A hulladékok száraz stabilizációs kezelésének és válogatásának feltétele a válogatás technológiai berendezéseinek üzembe állítása, a száraz stabilizációs eljáráshoz szükséges gépek, gépészeti berendezések beszerzése és beüzemelése.

· A hulladékkezelő telepen a biológiailag bontható szerves hulladékok kezelésére alkalmas komposztáló technológia üzembeállítása. A komposztáló tér elkészült a technológiai berendezések és gépek beszerzése szükséges.

· A biológiailag lebontható lakossági szerves hulladékok szelektív gyűjtésének megszervezése. A gyűjtőkörzetekben gyűjtőszigetenként 1 db konténer, kertes családi házak esetében az egyedi komposztálás lehetőségeinek megteremtése, szervezése. Az eszközbeszerzéshez pályázati lehetőség kihasználása, szakmai tanácsadás megszervezése és a lakossággal való elfogadtatás, együttműködés megteremtése.

· A szelektíven gyűjtött hulladékok bázis létesítményeinek, a hulladékudvaroknak létrehozása. Baján az újvárosi fűtőmű melletti területen, Nagybaracskán, Sükösdön egy-egy új hulladékudvar létrehozása, és Baján a Bokodi úti hulladékudvar technológiai felszerelése, engedélyeztetése és üzembeállítása.

· A települési hulladékban lévő lakosságtól származó veszélyes hulladék és elektronikai hulladék begyűjtéséhez speciális gyűjtőjármű beszerzése és felszerelése, és a jármű felhasználásával gyűjtőjáratok szervezése, a lakossági veszélyes-, és elektronikai hulladék begyűjtése.

· A szelektív papírgyűjtés edényzetének felújítása, az edényzet tervszerű kihelyezése és a rendszeres begyűjtés megkezdése a kistérség területén.

· A hulladékgyűjtő szigetek számának növelése. A gyűjtőszigeteken a gyűjtés kiterjesztése a fém csomagoló anyagokra (500 lakos/gyűjtősziget).

A gyűjtőszigetek számának növelése településenként (4 edényes gyűjtősziget)

Baja



          57 db

Bácsbokod


  
4 db

Bácsborsód



3 db

Bácsszentgyörgy



1 db

Bátmonostor



3 db

Csátalja




3 db

Csávoly




5 db

Dávod




1 db

Dunafalva




2 db

Érsekcsanád



4 db

Érsekhalma



1 db

Felsőszentiván



4 db

Gara




4 db

Hercegszántó



5 db

Nagybaracska



2 db

Nemesnádudvar



1 db

Rém




3 db

Sükösd




4 db

Szeremle




3 db

Vaskút




4 db

Gyűjtőszigetenként további 1 db gyűjtőedény a fém hulladékokhoz (italos dobozok), összesen 141 db speciális konténer.

· A csomagolóanyagok szelektív begyűjtéséhez 4 db gyűjtőjármű beszerzése.

· A kistérség felhagyott hulladék lerakóinak rekultivációja, összesen 48 hektár területen.

9.1.2. Települési folyékony hulladékok begyűjtése és ártalmatlanítása

· A szippantó kocsik mérő berendezéssel való felszerelése, a szállított mennyiség pontos  meghatározása céljából.

· A szennyvíztisztító telepre beszállított folyékony hulladék mennyiségének és a beszállító azonosítójának rögzítése a kezelt folyékony hulladék mennyiségének ellenőrzése céljából.

· A szippantott szennyvízzel kapcsolatos, a talajterhelési  díj megállapításához szükséges adatszolgáltatás megszervezése.

9.1.3. Kommunális szennyvíziszap ártalmatlanítása

· A vaskúti regionális hulladéklerakó telep  komposztálójának technológiai berendezésekkel való felszerelése.              

· A kísérleti komposztálás beindítása, a végleges kezelési technológia kidolgozása és a végtermék minősítésének elvégzése.

· Az üzemszerű komposztáláshoz szükséges egyéb hulladék anyagok beszállításának szerződésekkel való biztosítása és a végtermék hasznosításának megszervezése és biztosítása.

· A 0500/89 hrsz-ú területen működő ideiglenes iszapkezelőhely rekultivációja.

9.1.4. Építési-, bontási és egyéb inert hulladékok kezelése és hasznosítása

· A Soltút Kft-vel megállapodás megkötése a kistérségben keletkező hasznosítható beton és kő hulladék hasznosítására.

· Építési és bontási hulladék feldolgozására alkalmas mobil gépsor beszerzésére vonatkozó pályázat előkészítése, benyújtása. A technológia beszerzése. 

· Építési és bontási hulladék hasznosítására alkalmas hasznosító helyek kijelölése, engedélyeztetése és üzemeltetése.

· A kistérségi hulladéklerakók rekultivációjához felhasználható építési és bontási hulladék ellenőrzött fogadásának és hasznosításának megszervezése.

· Az építési és bontási hulladékok előírás szerinti hasznosítását az építéshatósági eljárás során elő kell írni, és annak megtartását ellenőrizni a 45/2004. /VII. 26./ BM-KvVM együttes rendelet szerint. 

· Az illegális építési és bontási hulladék lerakások gyakorlatának felszámolása, a mezőőri szolgálat bevonásával és hatósági intézkedések alkalmazásával.

9.1.5. Az állati eredetű hulladékok kezelése és ártalmatlanítása

· Egy térségi állati hulladék ártalmatlanító telep létrehozásának vizsgálata, pályázati lehetőségek és a hosszú távú működtetés feltételeinek számba vétele.

· A jelenlegi ártalmatlanítási rendszer (konténeres gyűjtés és a Solti ÁTEV.nél történő ártalmatlanítás) biztonságos üzemeltetése.

9.1.6. Egyéb, konyhai hulladékok ártalmatlanítása

· A konyhai hulladékok szervezett gyűjtését és a vaskúti komposztáló telepen való ártalmatlanítását meg kell szervezni.                                   

9.1.7. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos PR tevékenység

· A teljes hulladékgazdálkodási rendszer megismertetése a lakossággal.                                                                            

· A hulladékgazdálkodási rendszerben való lakossági részvétel lehetőségeinek ismertetése.

· A hulladék keletkezésének csökkentési lehetőségei a háztartásokban.

· A szelektív hulladékgyűjtés céljai és lehetőségei a felső-bácskai hulladékgazdálkodási rendszerben.

· A szerves hulladékok komposztálással történő hasznosításának lehetőségei és módszertana.

· Lakossági veszélyes hulladékok és elektronikai hulladékok begyűjtésének lehetőségei és ajánlott gyakorlata.

· Hulladékgazdálkodási információs és tanácsadó szolgálat működtetése.

9.2. Az intézkedések végrehajtásának tervezett sorrendje és határideje

9.2.1. A települési szilárd hulladékok, a szállítási, kezelési és lerakási rendszerének kialakítása feladatkörben

· Szolgáltatói adatbázis létrehozása. (2004. 12. 31.)

· A közszolgáltatás igénybevételének speciális eseteire megoldások kidolgozása. (2004. 12. 31.)

· Egyedül álló idős állampolgárok szolgáltatási igényeinek megoldása. (2004. 12. 31.)

· Mennyiségarányos díjrendszer bevezetésének vizsgálata és alkalmazása. (2005. 12. 31.)

· A vaskúti regionális szilárd hulladékkezelő telep üzembehelyezése. (2004. 12. 31.)

· A regionális hulladékkezelő telep komposztáló berendezéseinek üzembehelyezése. (2005. 12. 31.)

· A biológiailag bontható szerves hulladékok lakossági szelektív gyűjtésének, illetve a lakossági egyedi komposztálás megszervezése. (2006. 12. 31.)

· Városi hulladékudvarok létrehozása. (2006. 12. 31.)

· Lakossági veszélyes és elektronikai hulladékok begyűjtésének megszervezése, a gyűjtés beindítása. (2006. 12. 31.)

· A gyűjtőszigetek számának növelése és a gyűjtött hulladékok körének kiterjesztése. (2006. 12. 31.)

· A csomagolási hulladékok szelektív begyűjtéséhez 4 db új jármű beállítása. (2006. 12. 31.)

· A hulladékgazdálkodással kapcsolatos PR tevékenység (2005-től folyamatosan).

· A kistérségben üzemelő hulladéklerakó és a kistérségben felhagyott lerakók rekultivációja. (2008. 12. 31.)

9.2.2. Települési folyékony hulladékok begyűjtése és ártalmatlanítása feladatkör esetén

· A szippantott szennyvizekkel kapcsolatos adatszolgáltatás megszervezése: 2004. 09. 30.

· A szennyvíztisztító telepre beszállított szippantott szennyvíz mennyiségének és a beszállító azonosítójának rögzítése: 2005. 12. 31.

· A szippantott szennyvíz mennyiségének mérésére alkalmas megoldás bevezetése: 2005. 12. 31.

9.2.3. A kommunális szennyvíziszap ártalmatlanítása feladatai esetében

· A kísérleti komposztálás beindítása 2005. 12. 31.

· Az üzemszerű komposztáláshoz szükséges segédanyagok szerződéses biztosítása, a végtermék hasznosításának megszervezése, az üzemszerű komposztálás beindítása: 2006. 01. 01.

· A jelenleg működő iszaplerakóhely rekultiválása: 2007. 06. 30.

9.2.4. Építési-, bontási és egyéb inert hulladékok kezelése és hasznosítása feladatok esetén

· A Soltút Kft-vel hasznosítási megállapodás megkötése: 2004. 12. 31.

· Építéshatósági eljárásoknál az építési és bontási hulladék szakszerű ártalmatlanításának előírása. (folyamatosan)

· Az illegális hulladéklerakási gyakorlat felszámolása. (folyamatosan)

· A térségi úti hulladéklerakók rekultivációjához felhasználható építési és bontási hulladék fogadásának megszervezése: 2005. 12. 31.

· Építési és bontási hulladék hasznosítására alkalmas területek kijelölése és engedélyeztetése: 2007. 07. 31.

· Építési és bontási hulladék feldolgozására alkalmas mobil gépsor beszerzése: 2007. 07. 31.

· Gyűjtőkonténerek és járművek beszerzése: 2007. 07. 31.

9.2.5. Az állati eredetű hulladékok kezelése és ártalmatlanítása feladatkörben

· Egy állati eredetű hulladék ártalmatlanító megvalósításának vizsgálata: 2005. 06. 30.

· A begyűjtő, szállító eszközpark fejlesztése: 2007. 12. 31.

9.2.6. Egyéb, konyhai hulladékok ártalmatlanítása feladatkörben

· A konyhai hulladékok szervezett gyűjtése és a vaskúti komposztáló telepen való ártalmatlanítása: 2005. 12. 31.                                         

9.2.7. A  hulladékgazdálkodással kapcsolatos PR tevékenység

· Hulladékgazdálkodási információs és tanácsadó szolgálat létrehozása. (2006. 12. 31.)

· A teljes hulladékgazdálkodási rendszer megismertetése a lakossággal (információs anyagok, előadások, fórumok, a lehetséges összes információs csatornán). (2005. 12. 31.)

· A hulladék keletkezésének csökkentési lehetőségei a háztartásban (tájékoztatók, internetes tájékoztató, iskolai tájékoztató füzetek, iskolai vetélkedő, helyi rádióban rendszeres rovat, stb.) (2006. 12. 31.)

· A hulladékgazdálkodásban való lakossági részvétel lehetőségeinek ismertetése (vitaindító tájékoztató, lakossággal való információcsere, a részvétel konkrét lehetőségeinek kimunkálása, lakossági kötelezettségek, előnyök és kedvezmények rendszere) (2006. 12. 31.)

· A szelektív hulladékgyűjtés céljai és lehetőségei a felső-bácskai hulladékgazdálkodási rendszerben (információs anyagok, előadások, fórumok a lehetséges összes információs csatornán) (2006. 06. 30.)

· A szerves hulladékok komposztálással történő hasznosításának lehetőségei és módszertana (a hasznosító rendszer kialakítása, tájékoztatók, gyakorlati bemutatók szervezése, tanácsadó bázisok kialakítása) (2006. 12. 31.)

· A lakossági veszélyes hulladékok és elektronikai hulladékok begyűjtésének lehetőségei és ajánlott gyakorlata (gyűjtőjárat megszervezése, program kialakítása, a program működtetéséhez szükséges lakossági kommunikáció kidolgozása, lakossági kontroll működtetése) (2006. 12. 31.)

9.3. A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása

9.3.1. A települési szilárd hulladékok szállítási, kezelési és lerakási rendszerének kialakítása

· Speciális esetek kezeléséhez, valamint az egyedül álló, egyedül élő állampolgárok igényeinek kielégítéséhez szükséges speciális és kisebb űrtartalmú edényzet biztosítása.

· Válogató gépsorok és szükséges rakodó, bálázó gépek beszerzése, beépítése és beüzemelése 2 x 20.000 t = 40.000 t/év kapacitásra.

· A száraz stabilizációs eljáráshoz szükséges csőrendszer, fólia és légfúvó berendezések beszerzése, beépítése a hulladék mozgatására, deponálására alkalmas gépek beszerzése.

· Komposztáló gépi berendezéseinek beszerzése (aprító, rostáló gépek, prizma forgató, tolólapos és rakodó gép, stb.) és beüzemelése, és szállító jármű beszerzése.

· Kerti és zöld hulladék és egyedi komposztálók beszerzése igény szerint (pályázati forrásból).

· Új hulladék udvar létrehozása az Újvárosi Fűtőmű melletti területen Nagybaracskán és Sükösdön 20.000 – 20.000 fő lakosságszámra.

· A bajai régi hulladék udvar (Ipartelepi úton) technológiai eszközökkel való felszerelése (konténerek, gyűjtőedények, mérleg, targonca stb.).

· A lakosságnál képződő veszélyes hulladék és elektronikai hulladék begyűjtéséhez egy speciális gyűjtőjármű beszerzése.

· A meglévő szelektív papírgyűjtő edényzet felújítása és tervszerű kihelyezése.

· A meglévő 49 db gyűjtőszigetek edényzetének kiegészítése a fém és csomagolóanyagok fogadása érdekében.

· További 113 db gyűjtősziget (5 gyűjtőedényes) eszközparkjának beszerzése és a szigetek kialakítása.

· Biohulladék gyűjtő edény elhelyezése valamennyi gyűjtőszigeten (155 db).

· A csomagoló anyagok szelektív begyűjtéséhez 3 db. gyűjtőjármű beszerzése.

9.3.2. Települési folyékony hulladékok begyűjtése és ártalmatlanítása

· A szennyvízszállító szippantó kocsik mérőberendezéssel való felszerelése. 

· A szennyvíztisztító telepre beszállított szennyvíz mennyiségének és beszállító azonosítójának rögzítését biztosító beléptető rendszer kiépítése.

9.3.3. Kommunális szennyvíziszap ártalmatlanítása

· A vaskúti ártalmatlanító telepen lévő komposztáló technológia felszerelése (9.3.1. negyedik francia bekezdés).

· A kísérleti komposztálás végrehajtása és a végtermék minősíttetése, értékesítés megszervezése.

9.3.4. Építési, bontási és egyéb inert hulladékok kezelése és hasznosítása

· Hasznosító helyek kijelölése, hulladékhasznosítási engedélyek beszerzése, területfeltöltési tervek elkészíttetése és építéshatósági engedélyeztetése.

· Aprító és szétválasztó berendezések beszerzése és mobil üzemeltetése.

· Gyűjtőkonténerek és járművek beszerzése.

9.3.5. Állati eredetű hulladékok kezelése és ártalmatlanítása

· Zárt, állati hulla szállítására alkalmas kisteherautó beszerzése.        

9.3.6. Egyéb, konyhai hulladékok ártalmatlanítása

· Konyhai hulladékok begyűjtésére alkalmas szállítójármű beszerzése.        

9.4.2. Települési folyékony hulladékok begyűjtéséhez és ártalmatlanításához szükséges fejlesztések költségei:

Sorsz.
  Feladat megnevezése
Beruházási összeg (eFt)
     Forrás megjelölése

1.
Szippantó kocsik mérőberendezése

2.500

vállalkozó saját forrás

2. Szennyvíztelepi regisztrációs

beléptető rendszer



1.000

BAJAVÍZ Kft.










saját forrás

Összesen:




3.500
Egy folyamatosan szűkülő piac – a térségi csatornahálózat folyamatosan épül, a bekötések száma nő – mellett további beruházások végrehajtása nem indokolt.

A szennyvíztelepi beléptető rendszer létesítése különösen fontos, mivel a 100 m3/nap nagyságú folyékony hulladék ártalmatlanító kapacitás kihasználása csak a környék településeiről való folyékony hulladék fogadásával biztosítható.

9.4.3. Kommunális szennyvíziszap ártalmatlanításával kapcsolatos költségek:

Sorsz.
  Feladat megnevezése
Beruházási összeg (eFt)
     Forrás megjelölése

1.
Kísérleti komposztálás, végtermék

1.000

Felső-Bácskai Hull. 










Kft. saját forrás

2.
A felhagyott iszaplerakóhely

rekultivációja    



5.000

BAJAVÍZ Kft.










saját forrás

Összesen:




6.000
A szennyvíziszap komposztálásához szükséges technológiai berendezések költsége a 9.4.1. fejezet táblázatának 4. sorában a komposztálásnál szerepel. A rekultivációs költség reálisan a lerakó környezetvédelmi felülvizsgálata után lesz megállapítható.

9.4.4. Építési, bontási és egyéb inert hulladékok kezeléséhez és ártalmatlanításához szükséges fejlesztések költségei:

	Ssz.
	Feladat megnevezése
	Határidő
	Beruházási összeg

eFt.
	Forrás megjelölése eFt

	
	
	
	
	KIOP

(75 %+20 %)
	Önkormányzatokra

jutó saját erő (5 %)

	1.
	Hasznosító területek kijelölése, 

Engedélyezése (24 db.)
	2007. 07. 31.
	12.000
	11.400
	600

	2.
	Gyűjtő konténerek beszerzése (50 db.)
	2007. 07. 31.
	10.000
	9.500
	500

	3.
	Konténerszállító autó (3 db.)
	2007. 07. 31.
	60.000
	57.000
	3.000

	4.
	Törő gép RM 60-as
	2007. 07. 31.
	31.250
	29.688
	1.563

	5.
	Rosta gép SM 518-as
	2007. 07. 31.
	32.874
	31.230
	1.644

	6.
	Szortírozó berendezés DSA 1000 típus
	2007. 07. 31.
	16.351
	15.533
	818

	7.
	Multiliftes autó (1 db.)
	2007. 07. 31.
	25.000
	23.750
	1.250

	8.
	Homlokrakodó
	2007. 07. 31.
	15.000
	14.250
	750

	
	Összesen:
	
	202.475
	192.351
	10.124


9.4.5.
Az állati eredetű hulladékok kezelése és ártalmatlanítása biztosításához szükséges fejlesztések költségei: 

Sorsz.
  Feladat megnevezése
Beruházási összeg (eFt)
     Forrás megjelölése


1.
Speciális szállító jármű

10.000


szolgáltató saját forrás



Összesen:



10.000
9.4.6.
Egyéb, konyhai hulladékok ártalmatlanításához szükséges fejlesztés költségei:

Sorsz.
  Feladat megnevezése
Beruházási összeg (eFt)
     Forrás megjelölése


1.
Speciális gyűjtőedényzet 25 db
  1.500


szolgáltató saját forrás


2.
Ssspeciális gyűjtőjármű

10.000


szolgáltató saját forrás



Összesen:



11.500
10.
A hulladékgazdálkodást szolgáló egyéb önkormányzati intézkedések

10.1. A képviselő-testületek a környezetvédelmi helyi feladataiknak megoldását segítő alapítvány létrehozását kezdeményezhetik.

10.2. A képviselő-testületek a környezetvédelem helyi gazdasági-pénzügyi alapjainak segítése céljából a helyi rendeletükkel környezetvédelmi alapot hoznak létre.

10.3. A képviselő-testületek fontos feladatuknak tekintik a hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését és fejlesztését (óvodai, iskolai nevelés, képzés, tájékoztatás, szemlélet formálás). E célkitűzések megvalósulását elsősorban szakmai tanácsadással, pályázati figyeléssel, sokszorosító kapacitással támogatja. Lehetőségeihez mérten anyagi támogatást nyújt a hulladékgazdálkodási tárgyú, helyi kiállítások megrendezéséhez, illetőleg pályázatok díjazásához.

10.4. A települések környezetvédelmi programjai külön szempontként vizsgálják a hulladékgazdálkodást, jól elkülönített részük foglalkozik a helyileg megoldandó hulladékgazdálkodási feladatokkal.

11. Koordináció, tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság

11.1. Koordináció

11.1.1. Az önkormányzatok a környezet védelme érdekében – a hulladékgazdálkodási feladataik megoldásának minden szakaszában – együttműködnek a helyi és illetékes területi állami szervekkel, a természetes személyekkel és szervezeteikkel, valamint mindezek érdekvédelmi szervezeteivel, továbbá más helyi és területi intézményekkel.

11.1.2. Az önkormányzatok nemzetközi kapcsolataikban is kiemelten foglalkoznak a hulladékgazdálkodással összefüggő, ott alkalmazható technológiák és más műszaki megoldások, tapasztalatok megismerésével.

11.2. Tájékozódás, tájékoztatás, nyilvánosság

11.2.1. Az önkormányzatok a rendelkezésre álló tájékoztatási eszközökkel és a hatósági jogalkalmazás során mindenkinek biztosítja azt a jogot, hogy megismerhesse a hulladékgazdálkodásra vonatkozó tényeket, adatokat.

11.2.2. A képviselő-testületek évente elemzik, értékelik a hulladékgazdálkodást illetékességi területükön és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatják a lakosságot.

11.2.3. Az állampolgárok személyesen vagy képviselők útján, társadalmi szervezetei révén, illetőleg az önkormányzat útján vesznek részt a helyi hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok megoldásában. Az állampolgárok környezetvédelmi érdekeket szolgáló társadalmi szervezeteit megilleti az ügyfél jogállása.

12. A hulladékgazdálkodási terv végrehajtásának ellenőrzése

12.1. A Kistérségi Társulási Tanács évente elemzi, értékeli a hulladékgazdálkodási terv teljesülését.

12.2. A képviselő-testületek évente beszámoltatják a hulladékgazdálkodási közszolgáltatókat végzett tevékenységükről.

12.3. A képviselő-testületek évente a költségvetési rendeletben határozzák meg a hulladékgazdálkodással kapcsolatos éves feladatokat a szükséges forrás hozzárendelésével.

Baja, 2004. november 











Széll Péter










         társulási elnök

/14. sz. melléklet

A Bajai Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás térségi hulladékgazdálkodási Tervéből

Gara Község Önkormányzatára jutó feladatok és kötelezettségel:

1. Szilárd települési hulladékok:

	Ssz.
	Feladat megnevezése
	Határidő
	Beruházási összeg

eFt.
	Forrás megjelölése eFt

	
	
	
	
	ISPA támogatás

(90 %)
	Önkormányzatokra

jutó saját erő (10 %)

	1.
	Válogató csarnok technológiai felszerelése
	2005. 12. 31.
	200.000
	180.000
	496

	2.
	Szárazstabilizációs technológia beszerzése
	2005. 12. 31.
	70.000
	63.000
	173

	3.
	Komposztáló gépi berendezéseinek beszerzése
	2005. 12. 31.
	100.000
	90.000
	249

	4.
	Biohulladék begyűjtéséhez 3 db gyűjtőjármű
	2006. 12. 31.
	108.000
	97.200
	360

	5.
	Új hulladék udvar (Nagybaracska)
	2006. 12. 31.
	38.000
	34.200
	494

	6.
	Csomagoló anyagok szelektív gyűjtőjármű 4 db
	2006. 12. 31.
	144.000
	129.600
	478

	7.
	Elektronikai és veszélyes hulladék begyűjtő jármű 

1 db
	2006. 12. 31.
	36.000
	32.400
	121

	8.
	Gyűjtőszigetek kialakítása és bővítése
	2006. 12. 31.
	68.200
	61.380
	226

	9.
	PR tevékenység 
	2005-től folyamatosan
	89.200
	80.280
	297

	10.
	Községi szilárd hulladéklerakó rekultivációja
	2007. 12. 31.
	37.394
	33.655
	3.739


	                                                                              ÖSSZESEN:
	6.633


A Homokhátsági Regionális Szilárd Hulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködésben az önkormányzat által vállalt kötelezettség 

8.307.521.-Ft-os összeget nyújt a tervben vállalt feladatokra.

2. Települési építési, bontási és egyéb inert hulladékok:

	1.
	Hasznosító területek kijelölése 1 db
	2007. 07. 31.
	500
	475
	25

	2.
	Mobil feldolgozó berendezés, konténer szállító járművek, gyűjtőkonténerek (lakosságarányosan)
	2007. 07. 31.
	190.475
	180.951
	318


	                                                                              ÖSSZESEN:
	343


